|  |
| --- |
| DANS TA BULLE |
| Document de suivi n°5 |
| Mickaël Martinez – Arthur Bosquette – Victor Carmouze  Version 1  8 Pages  14/05/2013  PLIC-BD-SUIVI |



Propriétés du document

|  |  |
| --- | --- |
| Auteur | Mickaël Martinez – Arthur Bosquette – Victor Carmouze |
| Version | 1 |
| Nombre de pages | 8 |
| Références | PLIC-BD-SUIVI |

Historique du document

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Date de révision | Version | Auteur | Changements |
| 14/05/2013 | 1.0 | PLIC BD |  |

Source du document

La dernière version de ce document est téléchargeable sur [http://mti.epita.net/blogs/](http://mti.epita.net/blogs/%20)

Sommaire

[Introduction 4](#_Toc354500514)

[Résumé global 5](#_Toc354500515)

[1) Avancement des tâches prévues 5](#_Toc354500516)

[a) Symfony 5](#_Toc354500517)

[b) Dessin 5](#_Toc354500518)

[c) Edition de texte 5](#_Toc354500519)

[2) Tâches pour le prochain suivi 5](#_Toc354500520)

[a) Symfony 5](#_Toc354500521)

[b) Collaboratif 5](#_Toc354500522)

[c) Dessin 5](#_Toc354500523)

[d) Edition de texte 5](#_Toc354500524)

[e) Vidéo 6](#_Toc354500525)

[Compte rendu des tâches 7](#_Toc354500526)

[1) Symfony 7](#_Toc354500527)

[2) Dessin 7](#_Toc354500528)

[3) Edition de texte 7](#_Toc354500529)

# Introduction

Ceci est le document de suivi pour notre cinquième passage, le mercredi 15 mai 2013.

Il présentera donc nos avancées et les tâches que nous souhaitons réaliser pour la prochaine fois.

# Résumé global

## 1) Avancement des tâches prévues

### a) Symfony

|  |  |
| --- | --- |
| Gestion des scénaristes | OK |
| Gestion des dessinateurs | OK |
| Gestion des administrateurs | OK |

### b) Collaboratif

|  |  |
| --- | --- |
| Fusion des serveurs NodeJS | OK |

### c) Dessin

|  |  |
| --- | --- |
| Gestion des calques | REPORTE |
| « Draw for me » | BONUS |
| Nouveaux outils | BONUS |

### 

### 

### d) Edition de texte

|  |  |
| --- | --- |
| Intégration BDD | OK |
| Cahier de tests | OK |
| Système de chat | OK |
| Nouvel éditeur | BONUS |

### 

### 

### e) Vidéo

|  |  |
| --- | --- |
| Tournage | OK |
| Montage | OK |

### 

## 2) Tâches pour le prochain suivi

### a) Symfony

|  |  |
| --- | --- |
| Gestion des scénaristes |  |
| Gestion des dessinateurs |  |
| Gestion des administrateurs |  |

### b) Dessin

|  |  |
| --- | --- |
| Gestion des calques |  |
| Interface utilisateur |  |

### c) Edition de texte

|  |  |
| --- | --- |
| Multi-instances navigateur |  |
| Multi-instances serveur |  |
| Aide à l’écriture |  |

### 

# Compte rendu des tâches

## 1) Symfony

Tout d’abord, voilà les tâches réalisées sur Symfony :

* Création de l'entité Candidature
* Modification des entités suivantes:
* Bande Dessinée : ajout de deux listes liées à l'entité utilisateurs pour les dessinateurs et les scénaristes, ajout d'une liste de candidatures
* Utilisateur : ajout de deux listes de bande dessinées, l'une traduisant les bandes dessinées pour lesquelles l'utilisateur est dessinateur, l'autre pour lesquelles l'utilisateur est scénariste
* Global : Modification du design de toutes les pages, et du layout.
* Modification des contrôleurs :
* Show BD : ajout des rôles, modifications du menu
* Contribute : monter les bonnes valeurs
* Ajout des contrôleurs:
* Candidate : permet de poster une candidature pour une BD, soit en tant que dessinateur, soit en tant que scénariste
* SeeCandidate : permet de voir les collaborateurs actuels de la bande dessinée, mais aussi de modérer les candidatures

## 2) Dessin

Puis, de façon plus détaillée, voilà les travaux réalisés sur le dessin :

* Ajout de l’undo/redo collaboratif
* Auto-complétion de dessins
* Lissage du tracé
* Ajout de l’opacité collaborative
* Nouvelles couleurs
* Nouvelles tailles de pinceau
* Nouvel outil select : sélectionne n’importe quel trace et permet de le déplacer
* Ajout du texte avec la création de bulles
* Ajout du DrawForMe : nouvel outil collaboratif permettant d’indiquer aux autres dessinateurs quoi dessiner et ou.

## 3) Edition de texte

Enfin, voilà les points important concernant l’avancement de l’édition de texte :

* Fusion du serveur NodeJS avec celui du dessin.
* Page d’index et de sélection entre texte et dessin.
* Nouvelle intégration de la page d’édition du texte.
* Choix d’un remplaçant pour CKEditor vu ses défauts.
* Sélection de TinyMCE, installation et configuration.
* Ecriture d’un nouveau plugin pour les sauvegardes.
* Système de chat pour les discussions entre utilisateurs.
* Gestion des évènements (connexions, déconnexions…).
* Mise en place d’une TodoList pour être plus efficace.
* Rédaction du cahier de tests dans une version quasi finale.
* Récupération nom d’utilisateur dans la BDD Symfony.